**УТВЕРЖДАЮ:**

Руководитель управления/дирекции,

курирующий деятельность Инициатора закупки)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

**Техническое задание**

**на оказание услуг**

**1.Предмет:** *Проведение комплекса работ по компенсационным мероприятиям и уходу за ними*

**2. Место выполнения работ/оказания услуг:**

Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н, с. Эсто-Садок, северный склон хребта Аибга, Горки город: СТК «Горная Карусель»

**3. Описание требований к выполняемым работам/ услугам, а именно:**

3.1. Детализация оказываемых услуг – перечень услуг, составляющих предмет договора:

3.1.1. Выполнение работ по посадке лесных культур и огораживанию участка согласно проекта освоения лесов и проекта компенсационных мероприятий (проекта создания лесных культур)

3.1.2. Выполнение работ по пересадке краснокнижных растений согласно проекта освоения лесов и проекта пересадки растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, для выполнения компенсационных мероприятий

3.1.3. Выполнение работ по переселению краснокнижных животных согласно проекта освоения лесов

3.1.4. Проведение работ по уходу за компенсационными посадками лесных культур

3.1.5. Проведение работ по уходу за компенсационными посадками краснокнижных растений

3.1.6. Составление отчетной документации по проведению работ по посадке лесных культур, переселению и пересадке объектов животного и растительного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации

3.2. Объемы оказываемых услуг:

3.2.1. Посадка саженцев лесных культур в количестве 107 шт.

3.2.2. Пересадка краснокнижных растений в количестве 525 шт.

3.2.3 .Переселение краснокнижных животных в количестве 5 шт.

3.2.4. Проведение работ по уходу за компенсационными посадками лесных культур, 8-ми кратный уход в течении 4-х лет

3.2.5. Проведение работ по уходу за компенсационными посадками краснокнижных растений, 5-ти кратный уход в течении 2-ух лет

3.3. Сроки оказания услуг, периодичность: даты подписания договора и до 2021 года в соответствии с приложением №1 «Календарный план работ»

3.4. Требования к качеству оказанных услуг: 100%-ная приживаемость краснокнижных растений и саженцев лесных культур. Переселение 100% количества краснокнижных животных, указанных в проекте освоения лесов.

3.5. Требования к результату оказанных услуг: количество и видовой состав добытых и переселенных краснокнижных животных должно соответствовать количеству и видовому составу животных, указанных в проекте освоения лесов. Количество и видовой состав краснокнижных растений, а так же саженцев лесных культур должны соответствовать количеству и видовому составу указанных в проекте пересадки краснокнижных растений и в проекте создания лесных культур соответственно.

3.6. Требования по соблюдению действующего законодательства: при оказании услуг Исполнитель должен обеспечить соблюдение законодательства в области охраны окружающей среды. Исполнитель должен обеспечивать чистоту и порядок на прилегающей территории.

Приложение:

* Календарный план работ на 1 л. в 1 экз.

**Техническое задание разработал:**

*(Старший инженер по пожарной, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_Козменко Ю.К.\_/*

*экологической безопасности в лесах) (подпись) (Ф.И.О.)*

**Согласовано:**

*(Начальник отдела промышленной,)*

*экологической и пожарной безопасности) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_Мажаров П.В.\_/*

*(подпись) (Ф.И.О.)*