**Техническое задание**

**на выполнение работ (оказание услуг)**

**1. Предмет закупки:** Разработка проекта освоения лесов. Разработка проекта пересадки Краснокнижных растений, проекта компенсационных мероприятий (проекта создания лесных культур) при необходимости по результатам разработки проекта освоения лесов.

**2. Место выполнения работ (оказания услуг):** РФ, Краснодарский край, г.Сочи, Адлерский район, п. Красная поляна, с. Эсто – садок, северный склон хребта Аибга

**3. Наименования объекта:** всесезонный курорт «Горки Город», горнолыжная трасса площадью 10,3 га, для соединения горнолыжных трасс Восточного и Центрального сектора (1010-1220 м. над уровнем моря)

**4. Объем и виды работ:**

**4.1** Разработка и сопровождение проекта освоения лесов при прохождении государственной экспертизы, на площадь 10,3 га для строительства горнолыжной трассы.

**4.1.1** Рекогносцировочное инженерно-экологическое обследование.

**4.1.2** Ландшафтный анализ территории.

**4.1.3** Таксация лесного участка с ландшафтной оценкой.

**4.1.4** Рекогносцировочные изыскания по противопожарному устройству лесов.

**4.1.5** Детальные изыскания по противопожарному устройству лесов.

**4.1.6** Лесопатологическое обследование лесных насаждений.

**4.1.7** Составление карты-схемы лесного участка.

**4.1.8** Оценка созологической значимости территории.

**4.1.9** Лесовосстановление на непокрытых лесом землях.

**4.1.10** Противопожарное устройство лесов.

**4.1.11** Планировка и хозяйственные мероприятия в лесопарковой части участка.

**4.2** Разработка проекта пересадки растений занесенных в Красную Книгу РФ, и проекта компенсационных мероприятий (проект создания лесных культур). Необходимость разработки данных проектов определяется при разработке проекта освоения лесов.

**5. Основные требования к изысканиям:**

**5.1.** Документацию по изысканиям разработать в соответствии с Законодательством и действующими нормативными документами РФ: Лесной кодекс РФ, Приказы Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Приказом Рослесхоза от 29.02.12 г. № 69 и другие нормативные акты.

**5.2.** Подрядчик обеспечивает сопровождение Проекта при прохождении государственной экспертизы в Департаменте государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды России до получения положительного заключения, и вносит корректировки по результатам выявленных замечаний, допущенных по вине Исполнителя за свой счет.

**6. Общие требования:**

**6.1. Требования к персоналу**

**6.1.1.** Исполнитель должен обеспечивать чистоту и порядок на прилегающей территории

**6.1.2.** При оказании услуг Исполнитель должен обеспечить соблюдение экологических, санитарно-гигиенических норм, норм техники безопасности и индивидуальной защиты собственного персонала.

**6.2. Требования безопасности**

**6.2.1.** При оказании услуг по договору Исполнителем должны быть обеспечены безопасность жизни, здоровья, сохранность имущества Заказчика и санитарно-гигиенические требования.

**6.2.2.** Исполнитель обязан обеспечить требования безопасности оказания услуг и безопасность результатов:

- выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности;

- охране окружающей среды

**6.2.3.** При оказании услуг Исполнитель должен учитывать следующие требования:

соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций Объекта.

**6.3. Срок выполнения работ (оказания услуг):** Общий срок выполнени работ (указанных в п. 4.1, 4.2, настоящего технического задания) – не более 90 календарных дней.

**6.4. Организация и проведение контроля качества выполнения работ (оказания услуг):** получение положительного заключения государственной экспертизы проекта освоения лесов.

**6.5. Регламент приемки выполненных работ (оказанных услуг):** прием работ осуществляется на основании подписанного акта выполненных работ, после предоставления Исполнителем Заказчику Проекта освоения лесов в 3 (трех) подлинных экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 1 (одном) экземпляре. Электронный формат графика – DWG, PDF; Электронный формат текстовый – PDF.

**7. Документация, передаваемая Заказчиком Подрядчику для выполнения работ: представляется участнику закупки , с которым будет заключен договор**

**7.1.** Правоустанавливающие документы;

**7.2.** Выкопировка из кадастрового плана;

**7.3.** Топографическая съемка участка 1:500

**8. Основание для выполнения работ:** ст. 88 Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ, Приказ Рослесхоза от 29.02.12 г. № 69, Федеральный закон от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

**9. Приложения:**

1. Схема расположения горнолыжной трассы площадью 10,3 га.

**Спецификацию разработал:**

*Старший инженер по пожарной,*

*экологической безопасности в лесах \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_Козменко Ю.К./*

*(подпись) (Ф.И.О.)*

**Согласовано:**

*Начальник отдела охраны труда,*

*экологической и пожарной безопасти \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Мажаров П.В./*

*(подпись) (Ф.И.О.)*

