|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДАЮ:**  Первый заместитель  генерального директора  НАО «Красная поляна»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Немцов  «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г. |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

На строительство парковой рекреационной зоны «Поле Чудес» (второй этап - озеленение) по адресу: 354392, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, северный склон хребта Аибга, спортивно-туристический комплекс «Горная карусель», отм. +540.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Парковая рекреационная зона «Поле Чудес» |
| 2 | Географическое положение объекта | 354392, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, северный склон хребта Аибга, спортивно-туристический комплекс «Горная карусель», отм. +540. |
| 4 | Заказчик | НАО «Красная поляна» |
| 5 | Документация, передаваемая Заказчиком Подрядчику для выполнения работ | Топографическая подоснова М 1: 500 |
| 6 | Вид строительства | Новое строительство |
| 7 | Сроки и этапы выполнения работ | Общий срок выполнения работ в соответствии с Договором, но не более 90 (Девяносто) календарных дней с даты подписания Договора. |
| 8 | Цель выполнения работ | Улучшение привлекательности курорта, придание эстетических свойств парковой зоне, создание более комфортных условий для отдыха клиента. |
| 9 | Требования к подрядной организации | 1. Наличие обученного и аттестованного персонала. 2. Наличие специализированной техники, соответствующей видам выполняемых работ. |
| 10 | Основные показатели и виды работ | Озеленение территории:   * Планировка территории (развоз грунта механизированным способом по проектируемой территории с мест отвалов, расположенных на данной территории; планировка грунта) * Посадка деревьев   Объемы и виды работ приведены в Ведомости объемов работ, являющейся приложением №1 к настоящему техническому заданию.  Подрядчик производит планировку грунта, принадлежащего Заказчику, собственными средствами в соответствии с требованиями, содержащимися в Техническом задании, сметной документации, требованиями СНиП, ГОСТ, ТУ (действующим на момент проведения работ на территории РФ) и (или) иной нормативно-технической документации.  Подрядчик производит посадку деревьев из своего материала, собственными средствами в соответствии с требованиями, содержащимися в Техническом задании, сметной документации, требованиями СНиП, ГОСТ, ТУ (действующим на момент проведения работ на территории РФ) и (или) иной нормативно-технической документации.  При исполнении договора Заказчик не обеспечивает сохранность материалов и оборудования. |
| 11 | Требования к используемым материалам | Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий и должно быть подтверждено соответствующими документами - сертификатами.  Все применяемые материалы подлежат согласованию Заказчиком до начала производства работ. |
| 12 | Требования к производству работ | 1. Перед началом производства работ Подрядчик разрабатывает проект производства работ и согласовывает его с Заказчиком. 2. Перед началом производства работ Подрядчик предоставляет на согласование Заказчику Дендрологический план. 3. Перед началом производства работ Подрядчик предоставляет на согласование Генеральный план планировки территории. 4. Подрядчик обеспечивает наличие необходимого инструмента, спецтехники и оборудования для производства работ самостоятельно. 5. Подрядчик обеспечивает транспортировку необходимых ресурсов самостоятельно. 6. Подрядчик сдает заказчику 4 (четыре) экземпляра исполнительной документации и один экземпляр на электронном носителе в редактируемом формате DWG, DOC. |
| 13 | Требования к безопасности выполнения работ | При производстве работ следует соблюдать все необходимые меры противопожарной, радиационной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей природной среды и безопасности дорожного движения в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами в течение всего Срока действия Договора;  При производстве работ Подрядчик несет ответственность за создание безопасных условий труда, безопасности работников; привлечение квалифицированного, опытного персонала, обученного по вопросам охраны труда; использование технически исправных средств механизации. |
| 14 | Требования к составлению сметной документации | В соответствии с Приложением №3 к настоящему Техническому заданию |
| 15 | Приложения | Приложение №1 – Ведомость объемов работ;  Приложение №2 – Спецификация деревьев и кустарников;  Приложение №3 – Требования для составления сметной документации. |

**Техническое задание разработал:**

Инженер по озеленению и благоустройству М.Е. Здобнова

Начальник отдела благоустройства О.В. Гонтарь

**Согласовано:**

Начальник производственно-технического отдела В.В. Паркин

Заместитель руководителя дирекции

по эксплуатации и реконструкции К.Ю. Яковлев

Руководитель дирекции

по эксплуатации и реконструкции Р.Ю. Жиров