Утверждаю

Заместитель генерального директора

по экономике и финансам

_____________________________

А.А. Круковский

Модернизация интернет сайта НАО "Красная поляна"

Техническое задание

Оглавление

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование заказчика	3

1.2.	Цели модернизации сайта	3

1.3.	Характеристика объекта автоматизации	3

2.	Требования к интернет сайту	4

2.1.	Требования к структуре сайта	4

2.2.	Требования к составу подсистем сайта	4

2.3.	Требования к системе управления контентом (CMS)	5

2.4.	Требования к функциональным возможностям	5

2.5.	Требования к дизайну	6

2.6.	Требования к навигации	7

2.7.	Требования к языковой поддержке	7

2.8.	Требования к масштабированию	7

3.	Требования к документации	9

4.	Требование к составу и содержанию работ	10

4.1.	Требования к организации работ	10

4.2.	Порядок работ	10

4.3.	Ответственность заказчика	12

5.	Порядок контроля и приемки работ	14

6.	Приложение 1. Концепция структуры сайта	15

7.	Приложение 2. Концепция дизайна главной страницы	16

Общие сведения

Наименование заказчика

Заказчик: НАО «Красная поляна»

Адрес местонахождения: 354000, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Северная,14 А

Почтовый адрес: 354000, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Главпочтамт, а/я 521

тел.: +7 (8622) 439-110

E-mail: info@karousel.ru

Цели модернизации сайта

Основной целью проекта является модернизация существующего сайта НАО «Красная поляна» www.gorkygorod.ru для удовлетворения следующих критериев:

- Сайт позиционирует курорт, как единый комплекс Красная Поляна;

- Привлекательность дизайна;

- Адаптивный дизайн (корректное отражение на мобильных устройствах);

- Доступность информации (доступ к информации в 4 клика);

- Удобство навигации (интуитивно понятное размещении информации;)

- Мотивация к действию (посетителю в каждом разделе предлагается забронировать, купить или посетить);

- Позиционирование курорта, как лидера в сфере зимнего и летнего отдыха;

- Отражение и информирование о всех видах услуг, сервисов и товаров курорта и арендаторов;

- Отражение комплексного подхода к отдыху;

- Масштабируемость – расширение функционала и разделов сайта, без значительных изменений верстки и кода.

Характеристика объекта автоматизации

«Горки Город» - это всесезонный горный курорт, новый туристический бренд России, названный Urban Awards в 2011 году лучшим мегапроектом в категории «Комплексное освоение территорий». Спортивно-туристический комплекс "Горная Карусель" является составной частью курорта. Строительство «Горки Города» было начато в апреле 2010 года.

«Горки Город» концептуально разделен на два уровня: «Нижний Город» категории Lifestyle и «Верхний Город» категории Premium, расположенные на высотах 540 м. и 960 м. над уровнем моря и соединенные между собой канатной и автомобильной дорогами.

Текущая версия сайта, разработанная в 2014 году, размещена по адресу www.gorkygorod.ru.

Требования к интернет сайту

Требования к структуре сайта

- Базовая структура сайта приведена в разделе «Приложение 1. Концепция структуры сайта».

- На главной странице должны присутствовать следующие информационные и функциональные блоки:

  - Панель навигации;

  - Как добраться;

  - Личный кабинет;

  - Магазин;

  - Поиск и бронирование проживания;

  - Прогноз погоды;

  - Статус работы канатных дорог;

  - Статус работы трасс и маршрутов;

  - Спецпредложения;

  - Услуги курорта;

  - Отели и апартаменты;

  - Новости и события;

  - Карты и схемы;

  - Кафе и рестораны;

  - Услуги и сервис;

  - Ссылки на внутренние страницы отелей;

  - Контакты;

  - Ссылки на страницы в социальных сетях.

Требования к составу подсистем сайта

- Сайт должен состоять из следующих подсистем:

  - подсистема отображения информации;

  - подсистема управления содержанием;

  - подсистема хранения данных;

  - подсистема обмена данными.

- Подсистема отображения информации должна быть предназначена для «сборки» и отображения разделов, подразделов и страниц создаваемого сайта.

- Подсистема управления содержанием должна обеспечивать возможность обновления содержимого разделов, подразделов и страниц сайта без использования программирования и специального кодирования.

- Для управления содержанием должен использоваться отдельный административный веб-интерфейс (бэк-офис), обеспечивающий удаленную работу авторизованных пользователей, от имени которых могут производиться действия.

- Авторизация пользователей должна основываться на уникальных идентификаторе и пароле пользователя. На сайте должны быть предусмотрены четыре основных типа пользователей:

  - Неавторизованный посетитель. Имеет доступ к информации на сайте;

  - Авторизованный посетитель. Имеет доступ к информации на сайте и доступ к личному кабинету;

  - Редактор раздела. Имеет доступ к информации на сайте и доступ к системе управления контентом, обладает полномочиями для публикации документов в определенном разделе(ах). Права редактора раздела ограничены определёнными разделами сайта;

  - Администратор сайта. Имеет полный доступ к информации на сайте и доступ к системе управления контентом, обладает полномочиями для публикации документов во всех разделах.

- Подсистема хранения данных должна обеспечивать хранение информации в БД сайта и выборку из БД объектов для формирования содержания сайта. Как правило функцию хранения выполняет CMS.

- Подсистема обмена данными должна обеспечивать бесперебойное отображение информации из БД сайта на страницы сайта и поступление информации из заполняемых форм в БД сайта.

Требования к системе управления контентом (CMS)

Система управления контентом должна в базовой версии поддерживать следующий функционал:

- Интернет магазин;

- Личный кабинет пользователя:

  - возможность привязки бронирований и покупок товаров и услуг к личному кабинету пользователя;

  - возможность привязки программы лояльности к личному кабинету пользователя (после разработки программы лояльности отделом маркетинга заказчика)

- CMS должна обеспечить возможность управления правами доступа к разделам сайта, редактирования информационного содержимого страниц сайта и внесения изменений в его структуру;

- Модификация содержимого разделов должна осуществляться посредством системы управления контентом без применения специальных навыков программирования;

- Наполнение информацией должно проводиться с использованием шаблонов страниц сайта;

- Должна быть предусмотрена возможность модификации шаблонов страниц, размещения на страницах сайта ссылок и прикрепления файлов любого формата, размещения и форматирования текста, графической, табличной и мультимедийной информации, возможность экспорта и обработки данных из файлов MS Word и Exсel, возможность работы с html-кодом;

- Исполнитель должен произвести сравнительный анализ и обоснование выбора CMS из следующих вариантов:

  - Bitrix;

  - Modx;

  - Drupal.

- На момент реализации проекта CMS должна быть в основной стадии поддержки производителем.

Требования к функциональным возможностям

- Модернизированная версия сайта должна поддерживать все функциональные возможности, реализованные в текущей версии;

- Сайт должен корректно отображаться в мобильных и полных версиях основных используемых браузеров/кросс-браузенрая верстка (все поддерживаемые производителем версии на момент модернизации сайта):

  - Internet Explorer;

  - Chrome;

  - Firefox;

  - Opera;

  - Safari;

  - Android Browser.

- Сайт должен содержать исчерпывающий набор метаданных для эффективного индексирования поисковыми системами и корректного автоматического выбора кодировки и обладать достаточным инструментарием для их настройки и администрирования;

- Сайт должен быть интегрирован с системой бронирования на базе TravelLine;

- Система бронирования должна обеспечивать поиск вариантов проживания с помощью следующих фильтров:

  - Даты проживания;

  - Количество комнат;

  - Количество гостей;

  - Диапазон цены;

  - Бренд (отеля);

  - Рейтинг (звезды) отеля.

- Система бронирования должна обеспечивать поиск как в конкретном отеле / апартаментах, так и по всему номерному фонду;

- На сайте должен быть реализован онлайн-магазин, отвечающий следующим требованиям:

  - На странице заказа должны быть показаны все предстоящие шаги его оформления, текущий шаг должен быть выделен цветом;

  - Должна быть возможность легкого возврата на любой из предыдущих шагов оформления заказа;

  - Оформление заказа не должно требовать обязательной регистрации на сайте и в личном кабинете;

  - В случае осуществления покупки авторизованным пользователем, информация, необходимая для оформления заказа, должна автоматически подставляться из профиля пользователя (при наличии);

  - Главные кнопки ("Купить", "Оформить заказ", "Следующий шаг" или "Далее") – должны быть выделены. Посетителю должно быть понятно, что это главная кнопка, даже не читая текст страницы;

  - Главная кнопка может быть только одна на странице;

  - На странице не должно быть никаких отвлечений от процесса оформления заказа;

  - По максимуму должны использоваться специальные типы полей, подлежащих заполнению, например, <input type="email">;

  - Обязательные поля должны помечаться "*";

  - По возможности, в случае выбора из предлагаемого списка должно быть заполнено поле по умолчанию;

  - Должна поддерживаться оплата с помощью банковских карт Visa и MasterCard и прочие электронные виды оплат;

- Страницы сайта с описанием отелей и ресторанов должны иметь систему внутреннего рейтинга и ссылки на рейтинг Trip Advisor;

- Функционал сайта должен быть корректно и полностью доступен на всех видах устройств (ПК, планшеты, мобильные устройства и т.п., независимо от разрешения экрана).

Требования к дизайну

- Дизайн сайта должен быть разработан в соответствии с утвержденной концепцией дизайна стартовой страницы (Приложение 2. Концепция дизайна главной страницы);

- Дизайн должен быть единым для всех страниц сайта и обеспечивать целостность восприятия;

- Дизайн должен быть разработан для летней и зимней версии сайтов;

- Дизайн летней и зимней версии сайтов должен различаться только набором используемых цветовых схем и подложек;

- Разработка дизайна для летней и зимней версии сайтов должна включать:

  - Формализацию цветовых и графических схем;

  - Формализацию используемых шрифтов;

  - Формализацию правил использования типов меню (ссылка, выпадающее меню);

  - Формализацию расположения разделов меню на страницах;

- Навигационные элементы должны обеспечивать однозначное понимание пользователем их смысла;

- Графические элементы навигации должны быть снабжены альтернативной подписью.

- Дизайн сайта должен быть корректно и полностью доступен на всех видах устройств (ПК, планшеты, мобильные устройства и т.п., независимо от разрешения экрана);

- Дизайн должен быть адаптивным.

Требования к навигации

Модель навигации должна обеспечивать следующие возможности:

- Идентификацию раздела сайта, в котором находится пользователь;

- Переход на главную страницу с любой страницы сайта;

- Переход на любую страницу вверх по иерархии структуры сайта;

- Навигация должна обеспечивать возможность для пользователя перейти с главной страницы в любой раздел сайта не более, чем за четыре перехода;

- Адреса страниц должны соответствовать иерархии структуры сайта;

- Должно быть разработано правило именования страниц сайта;

- Навигация летней и зимней версии сайтов должна быть идентичной;

- Обладать системой поиска информации, как посредством контекстного поиска, так и посредством древовидной структуры меню;

- Обладать системой контекстных подсказок на страницах, где у пользователей потенциально могут возникнуть затруднения; Навигация сайта должна быть корректно и полностью доступна на всех видах устройств (ПК, планшеты, мобильные устройства и т.п., независимо от разрешения экрана) без масштабирования.

Требования к языковой поддержке

- Сайт должен быть реализован на русском и английском языке;

- На любой странице сайта пользователь должен иметь возможность выбрать язык отображения информации;

- Смена языка отображения информации должна осуществляться для всего контента сайта, включая текстовую и графическую информацию.

Требования к масштабированию

- Реализация сайта должна предусматривать внедрение всех требований настоящего раздела без изменения архитектуры и платформы сайта;

- Добавление новых функциональных возможностей не должно приводить к ухудшениям в ранее разработанных и эксплуатируемых частях сайта;

- Взаимодействие с внешними информационными и другими системами, если такое потребуется, должно строиться на использовании общепринятых открытых стандартов передачи и структурирования информации;

- Сайт должен поддерживать разработку и встраивание дополнительных функциональных модулей, отсутствующих в базовой версии в т.ч.

  - модуля интеграции с системами Skidata, Fidelio и проч.;

  - интеграцию с системой авторизации на основе одноразовых паролей;

  - отображение виртуальных туров.

- Должна быть предусмотрена реализация следующего функционала второго этапа модернизации сайта:

  - интеграция услуг с Сочи Парком:

    - возможность продажи через сайт gorkygorod.ru услуг, предлагаемых на сайте sochipark.ru, в том числе: абонементы на посещение, проживание, туры;

    - для пользователя продажа должна непосредственно на сайте gorkygorod.ru, без перехода на внешние сайты.

  - расширение ассортимента услуг, продаваемых на сайте gorkygorod.ru, в том числе:

    - продажа пакетных туров;

    - аренда снаряжения;

    - продажа билетов на экскурсии.

  - запись к инструкторам – возможность выбрать в календаре конкретного инструктора;

  - управление бронированием номера;

  - онлайн-гид по организации отдыха;

  - программа лояльности;

  - обратная связь;

  - интеграция с сервисом расписания движения транспорта;

  - подписка на новости;

  - рассылка маркетинговых материалов по подписке.

- Должна быть предусмотрена возможность расширения языковой поддержки;

Требования к документации

В рамках проекта должны быть разработаны следующие документы:

- Частное техническое задание (ЧТЗ) на реализацию первого этапа – уточненное техническое задание на работы в рамках первого этапа. ЧТЗ не должно противоречить требованиям настоящего технического задания.

- Регламент использования дизайна сайта – правила использования разработанных элементов дизайна для создания новых шаблонов страниц сайта.

- План проекта с отражением основных этапов и используемых для них ресурсов.

Требование к составу и содержанию работ

Требования к организации работ

- Для реализации проекта должна быть сформирована рабочая группа, состоящая из специалистов подрядчика и специалистов заказчика;

- В состав рабочей группы со стороны исполнителя должны быть включены как минимум следующие специалисты:

  - веб-дизайнер;

  - веб-программист;

  - менеджер проекта.

- В состав рабочей группы со стороны заказчика должны быть включены следующие специалисты:

  - веб-разработчик;

  - куратор проекта;

  - контент-менеджер.

- При необходимости и по требованию заказчика состав проектной группы может быть расширен;

- Замена специалистов рабочей группы исполнителя может осуществляться только по согласованию с куратором проекта со стороны заказчика;

- В случае задержки сроков проекта или неудовлетворительного качества работ, куратор проекта может потребовать замены любого специалиста проектной команды исполнителя, а исполнитель обязан предоставить альтернативного специалиста с соответствующей квалификацией;

- Исполнитель обязан еженедельно в письменном виде предоставлять отчет о текущем состоянии проекта. В отчете указывать текущий статус выполнения задач, риски, влияющие на срок и качество работ;

- Исполнитель должен вести разработку на общедоступном ресурсе, для обеспечения совместной работы и контроля выполняемых работ для всех участников проекта.

Порядок работ

- Работы по модернизации сайта должны проводиться в два этапа.

- В рамках настоящего проекта должны быть реализованы работы этапа 1.

- В рамках реализации первого этапа должно быть учтено перспективное внедрение функционала второго этапа.

- Работы должны проводиться на хостинговой площадке заказчика;

- Состав работ в рамках проекта (Этап 1), сроки и исполнители приведены в таблице «Таблица 1».

Таблица 1. Работы первого этапа модернизации

| Задача | Исполнитель | Начало | Оконча-ние | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточнение технического задания | Подрядчик | 02.07 | 06.07 | Частное техническое задание на первый этап модернизации |
| Обоснование выбора системы управления контентом (CMS) | Подрядчик | 02.07 | 06.07 | Утвержденная платформа CMS |
| Разработка дизайна | Подрядчик | 02.07 | 10.07 | Заказчиком утвержден разработанный дизайн. Разработан документ «Регламент использования дизайна сайта» |
| Разработка принципов навигации | Подрядчик | 02.07 | 06.07 |  |
| Разработка архитектуры сайта | Подрядчик | 02.07 | 08.07 |  |
| Разработка шаблона главной страницы сайта | Подрядчик | 08.07 | 12.07 | Главная страница сайта готова для заполнения контентом |
| Наполнение контентом главной страницы сайта | Заказчик | 12.07 | 13.07 | Главная страница наполнена информационным контентом |
| Разработка остальных шаблонов страниц сайта | Подрядчик | 12.07 | 25.07 | Разработаны шаблоны всех страниц сайта |
| Наполнение контентом основных страниц сайта | Заказчик | 12.07 | 20.07 |  |
| Публикация нового сайта на временном адресе | Заказчик | 22.07 | 22.07 | Новый сайт доступен для тестирования |
| Перенос ссылок с текущего сайта на новый | Заказчик | 20.07 | 22.07 |  |
| Формирование тестовой группы, тестирование сайта | Заказчик | 22.07 | 25.07 | Сформирован список замечаний к тестовой версии |
| Устранение замечаний по результатам тестирования | Подрядчик | 25.07 | 28.07 | Устранены замечания по результатам тестирования |
| Проведение приемочных испытаний | Заказчик | 28.07 | 28.07 | Акт проведения приемочных испытаний |
| Устранение замечаний по результатам приемочных испытаний | Подрядчик | 29.07 | 30.07 | Устранены замечания, зафиксированные в акте приемочных испытаний |
| Замена текущего сайта новым | Заказчик | 30.07 | 30.07 | Новый сайт функционирует по адресу gorkygorod.ru, часть материалов ссылается старую версию сайта |
| Наполнение контентом оставшихся страниц сайта | Заказчик | 01.08 | 15.08 | Все страницы сайта функционируют на новой платформе. Старая версия сайта недоступна для внешних пользователей. |
| Разработка модуля интеграции со Skidata для продажи ски-пассов | Заказчик | 02.07 | 22.07 | Разработан модуль интеграции с системой Skidata, позволяющий приобретать ски-пассы на сайте. |
| Внутренняя оптимизация | Заказчик | 01.08 | 12.08 |  |
| Внешняя оптимизация | Заказчик | 01.08 | 12.08 |  |

- Функционал, планируемый к реализации в составе второго этапа (не входит в рамки настоящего проекта) приведен в таблице «Таблица 2».

Таблица 2. Работы второго этапа модернизации

| Задача | Результат |
| --- | --- |
| Реализация функционала продажи пакетных туров | Возможность заказать и оплатить онлайн типовые пакеты, состоящий из проживания и ряда дополнительных услуг. |
| Реализация функционала бронирования снаряжения | Предоставление возможности забронировать и оплатить горнолыжное снаряжение, велосипеды. |
| Реализация функционала записи к инструкторам | Возможность записи (и оплаты) к инструкторам по горным лыжам / сноуборду на конкретное время. Возможность выбора инструктора (дополнительно можно оценивать качество работы инструкторов на основании количества записей к конкретным инструкторам). |
| Реализация функционала продажи экскурсий | Возможность записи на экскурсии по расписанию. |
| Интеграция продажи услуг с Сочи Парком | Встраивание в сайт Горки Город продажи услуг Сочи Парка: абонементы, проживание. Встраивание в сайт Сочи Парка продажи услуг Горки Города: ски-пассы, проживание, аренда оборудования, экскурсии, пакетные туры. |
| Реализация функционала управления бронированием номера | Предоставление возможности клиентам управления датами бронирования номеров, изменением типов номеров (количество комнат / гостей), мгновенной оплаты изменений. |
| Реализация онлайн-гида по организации отдыха | Последовательное проведение гостя через все этапы организации отдыха: бронирование номера – предложение заказать трансфер – предложение арендовать снаряжение – предложение записаться на экскурсию |
| Интеграция программы лояльности с личным кабинетом | Возможность накопления бонусных баллов при онлайн бронировании услуг. Обмен бонусных баллов на услуги. Заключение соглашений об участии в крупных программах лояльности (Аэрофлот Бонус, Miles-and-More, Малина). |
| Реализация обратной связи | Возможность оценить каждую заказанную через сайт услугу, оставить комментарий. |

Ответственность заказчика

Заказчик принимает на себя ответственность за следующие виды работ:

- Предоставление информационной составляющей (контента) сайта;

- Оценка соответствия проектных решений требованиям технического задания и формирование замечаний;

- Согласование проектных решений;

- Заказчик обязуется предоставлять замечания к проектным решениям в течение не более трех рабочих дней;

- Выполнение работ в рамках своей зоны ответственности согласно разделу «4.2 Порядок работ».

Порядок контроля и приемки работ

- Приемка работ будет осуществляться отдельно по каждому этапу;

- Приемка работ будет происходить путем оценки соответствия требованиям разделов настоящего Технического задания.

- Для приемки работ должна быть сформирована приемочная комиссия из представителей заказчика.

- Соответствие требованиям к навигации и дизайну будет оцениваться путем опроса тестовой группы пользователей, состоящих из сотрудников заказчика.

- Соответствие измеряемых требований будет проверяться приемочной комиссией.

- По окончании приемочных испытаний будет оформлен акт с указанием несоответствий требованиям технического задания.

- Исполнитель обязан произвести устранение замечаний, выявленных в ходе приемочных испытаний, в 2-дневный срок.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1- Концепция структуры сайта;

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 - Концепция дизайна главной страницы

Приложение 1. Концепция структуры сайта

Приложение 2. Концепция дизайна главной страницы

Техническое задание разработал:

Должность 				                             __________________/ФИО

Согласовано:

Должность 				                          ___________________/ФИО /

Внедрение функционала продажи ски-пассов через сайт будет возможно после поставки терминалов Skidata