**ДОГОВОР № \_\_\_\_\_\_\_**

на выполнение работ по модернизации интернет-сайта

г. Сочи "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_2016 г.

**Непубличное акционерное общество «Красная поляна» (НАО «Красная поляна»)**, в лице первого заместителя генерального директора Немцова Александра Вячеславовича, действующего на основании доверенности № 80 от 01.04.2016г., именуемое в дальнейшем «Заказчик»,

и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в дальнейшем именуемое «Исполнитель», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Протоколом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г., по лоту № \_\_\_\_\_\_\_\_ , заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика за вознаграждение выполнить работы по модернизации интернет-сайта НАО «Красная поляна» - [www.gorkygorod.ru](http://www.gorkygorod.ru) (далее - "сайт") этап № 1 и передать Заказчику результат работы.

1.2. В случае, если в результате модернизации сайта возникнет самостоятельный объект авторского права, Исполнитель обязан передать Заказчику исключительное право на него. Модернизация сайта должна быть выполнена в соответствии с требованиями Технического [задания](consultantplus://offline/ref=61C489FFA1D8C6BC766817F2176568CE13117B663336F92073F035CCyB33J) Заказчика (Приложение № 1 к настоящему Договору) (далее – «ТЗ»), а также [Графиком](consultantplus://offline/ref=61C489FFA1D8C6BC766817F2176568CE1A1570613136F92073F035CCyB33J) выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору).

1.3. Модернизированный сайт должен удовлетворять следующим критериям:

* Сайт позиционирует курорт, как единый комплекс Красная Поляна;
* Привлекательность дизайна;
* Адаптивный дизайн (корректное отражение на мобильных устройствах);
* Доступность информации (доступ к информации в 4 клика);
* Удобство навигации (интуитивно понятное размещении информации;)
* Мотивация к действию (посетителю в каждом разделе предлагается забронировать, купить или посетить);
* Позиционирование курорта, как лидера в сфере зимнего и летнего отдыха;
* Отражение и информирование о всех видах услуг, сервисов и товаров курорта и арендаторов;
* Отражение комплексного подхода к отдыху;
* Масштабируемость – расширение функционала и разделов сайта, без значительных изменений верстки и кода.

1.4. Исключительное право объект авторского права переходит к Заказчику в момент сдачи выполненных работ по Акту выполненных работ (Приложение № 3 к настоящему Договору).

1.5. Стороны гарантируют, что Исполнитель не состоит в трудовых или иных служебных отношениях с Заказчиком.

1.6. Для реализации проекта должна быть сформирована рабочая группа, состоящая из специалистов Исполнителя и специалистов Заказчика.

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Исполнитель обязан приступить к выполнению работ по модернизации сайта не позднее \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с момента поступления на его расчетный счет аванса, размер и порядок выплаты которого предусмотрены настоящим Договором, осуществлять выполнение работ в соответствии с [ТЗ](consultantplus://offline/ref=61C489FFA1D8C6BC766817F2176568CE13117B663336F92073F035CCyB33J), и [Графиком](consultantplus://offline/ref=61C489FFA1D8C6BC766817F2176568CE1A1570613136F92073F035CCyB33J) выполнения работ.

2.1.1. Датой окончания работ по созданию сайта следует считать момент доступности модернизированного сайта в Интернете для посетителей, при этом работы должны быть окончены ***не позднее 12 августа 2016г.*** ([График](consultantplus://offline/ref=61C489FFA1D8C6BC766817F2176568CE1A1570613136F92073F035CCyB33J) выполнения работ прилагается к настоящему Договору).

2.2. Место выполнения Работ: 354000, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Северная,14 А, НАО «Красная поляна», <http://www.gorkygorod.ru>.

2.3. Исполнитель обязуется письменно сообщать Заказчику о выполнении, в том числе о досрочном выполнении работ.

2.4. Исполнитель имеет право по письменному согласованию с Заказчиком при необходимости привлекать для выполнения отдельных видов работ третьих лиц (субподрядчиков). При этом он несет перед Заказчиком ответственность за действия и/или бездействие привлеченных к выполнению работ субподрядчиков.

2.5. Исполнитель оказывает методическую помощь уполномоченным сотрудникам Заказчика и структурным подразделениям Заказчика в подготовке исходных данных для размещения на сайте в соответствии с «[ГОСТ 34.321-96](consultantplus://offline/ref=61C489FFA1D8C6BC766814E7156568CE141F7A673B6BF3282AFC37yC3BJ). Информационные технологии. Система стандартов по базам данных. Эталонная модель управления данными».

2.6. Исполнитель определяет состав для включения в рабочую группу следующих специалистов:

* веб-дизайнер;
* веб-программист;
* менеджер проекта.

2.7. Исполнитель обязан еженедельно в письменном виде предоставлять Заказчику отчет о текущем состоянии модернизации сайта. В отчете необходимо указывать текущий статус выполнения задач, риски, влияющие на срок и качество работ.

2.8. Исполнитель должен вести разработку на общедоступном ресурсе, для обеспечения совместной работы и контроля выполняемых работ для всех участников проекта.

2.9. Замена специалистов рабочей группы Исполнителя может осуществляться только по согласованию с Заказчиком.

2.10. Исполнитель разрабатывает следующие документы:

* Частное техническое задание (ЧТЗ) на реализацию – уточненное техническое задание на работы в рамках первого этапа. ЧТЗ не должно противоречить требованиям настоящего технического задания.
* Регламент использования дизайна сайта – правила использования разработанных элементов дизайна для создания новых шаблонов страниц сайта.
* План проекта с отражением основных этапов и используемых для них ресурсов.

**3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА**

3.1. Заказчик обязуется в течение \_\_\_\_\_\_\_ календарных дней после подписания Сторонами настоящего Договора представить Исполнителю данные, информацию для модернизации сайта.

3.2. Заказчик обязуется выплатить Исполнителю вознаграждение за разработку сайта.

3.3. Заказчик определяет состав для включения в рабочую группу следующих специалистов:

* веб-разработчик;
* куратор проекта;
* контент-менеджер.

3.4. Заказчик обязуется принять и оплатить результат работы Исполнителя в порядке, размере и срок, предусмотренные настоящим договором.

3.5. Заказчик обязуется исполнить иные обязанности, возложенные на него настоящим договором.

3.6. Заказчик имеет право:

3.6.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, а также соответствие содержания выполняемой работы условиям, согласованным сторонами в договоре, задании Заказчика, а также приложениях к договору.

**4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

4.1. Стоимость работ по модернизации сайта составляет \_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб./час, в том числе НДС (18%).

Предельная стоимость работ по настоящему Договору не может превышать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, в том числе НДС (18%). Цена договора включает в себя стоимость выполнения работ, а также все расходы, связанные с исполнением Договора, оплатой труда, страхованием, сборов и других обязательных платежей.

4.2. Оплата Товара по настоящему Договору осуществляется в следующем порядке:

- авансовый платеж в размере 15% (Пятнадцать процентов) от цены Договора, что составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**) рублей **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** копеек, в т.ч. НДС 18%, подлежит оплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней после подписания Договора обеими Сторонами и получения от Исполнителя оригинала счета на оплату.

- окончательный платеж в размере 85% (Восемьдесят пять процентов) от цены Договора, что составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**) рублей **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** копеек, в т.ч. НДС 18%, подлежит оплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты выполнения работ, подписания Акта выполненных работ и получения от Исполнителя оригинала счета на оплату и счет-фактуры.

Платежи по настоящему Договору производятся Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя , указанный в п. 12 настоящего Договора.

4.3. Объем и вид работ указывается в Приложении № 1 к настоящему Договору и может изменяться по договоренности Сторон путем подписания дополнительного соглашения.

4.4. Обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.5. В любое время, по инициативе любой из Сторон Договора может быть произведена сверка взаимных расчетов по настоящему Договору. Результаты сверки взаимных расчетов оформляются актом сверки, подписываемым Сторонами.

4.6. В случае выполнения Исполнителем работ не в полном объёме или с нарушением обязательств по Договору, предельная стоимость работ по модернизации сайта подлежит соразмерному уменьшению.

4.7. При досрочном расторжении Договора Стороны проводят Сверку взаимных расчетов с подписанием соответствующего Акта с перерасчетом суммы по настоящему Договору согласно выполненного объема работ.

**5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

5.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации ограниченного доступа, полученной друг от друга в рамках настоящего договора, и обязуются не раскрывать и не передавать ее любым третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда обязанность такого раскрытия установлена законодательством Российской Федерации или судебным решением. Под информацией ограниченного доступа понимается: любые сведения (сообщения, данные) в том числе информация, составляющая коммерческую тайну, представленные Сторонами друг другу в письменном или ином виде при условии, что любая из Сторон укажет на конфиденциальность названных сведений (сообщений, данных) письменно или путем проставления на носителе информации соответствующего грифа конфиденциальности.

5.2. Информация ограниченного доступа, запрашиваемая уполномоченными на то органами государственной власти, иными государственными органами или органами местного самоуправления может быть передана указанными органами только, когда обязанность по ее предоставлению установлена законом, и при условии, что поступивший запрос оформлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5.3. В случае предоставления Сторонами друг другу информации, составляющей коммерческую тайну, Стороны заключают лицензионный договор о предоставлении права использования указанной информации.

5.4. Сторона до предоставления информации ограниченного доступа органам государственной власти, иным государственным органам или органам местного самоуправления обязана уведомить другую Сторону о поступлении к ней соответствующего запроса. Уведомление о получении запроса должно быть представлено в письменном виде с приложением копии запроса органа государственной власти, иного государственного органа или органами местного самоуправления о предоставлении информации ограниченного доступа.

5.5 Стороны обязуются сообщать друг другу о допущенном Сторонами либо ставшем известным Сторонами фактах разглашения либо угрозы разглашения, не законном получении или незаконном использовании информации ограниченного доступа третьими лицами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда им стало известно об указанных фактах.

5.6. В случае разглашения информации ограниченного доступа одной из Сторон без получения письменного согласия на такое разглашение другой Стороны или утраты информации ограниченного доступа, Сторона несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в полном объеме.

**6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В случае просрочки выполнения работ либо выполнения работ не в полном объеме по вине Исполнителя, Исполнитель оплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от цены Договора за каждый день просрочки оказания Услуг. Оплата пени производится Исполнителем на основании письменного требования Заказчика, в течение 3 (трех) дней с момента получения требования. В случае не оплаты Исполнителем суммы пени по требованию Заказчика последний вправе удовлетворить указанные требования путем соразмерного уменьшения цены Договора.

6.3. По настоящему Договору не рассчитываются и не уплачиваются проценты на величину суммы долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

**7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ**

7.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров обязателен. Срок рассмотрения претензии 7 рабочих дней с момента получения претензии.

7.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров Стороны передают спор на рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.

7.3. Отношения Сторон, не оговоренные в настоящем Договоре, регулируются законодательством Российской Федерации.

**8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента выполнения Сторонами своих обязательств по нему.

**9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА**

9.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть Договор по взаимному письменному соглашению.

9.2. Заказчик также вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке посредством письменного [уведомления](consultantplus://offline/ref=61C489FFA1D8C6BC766817F2176568CE151371683236F92073F035CCyB33J) исполнителя непосредственно по окончании срока, установленного [п. 2.1.1](#P43). настоящего Договора, если Договор к этому времени не исполнен, а из его условий явно вытекает, что при нарушении срока исполнения Договора Заказчик утрачивает интерес к Договору.

При расторжении Договора по указанным основаниям исполнитель обязан возвратить всю сумму вознаграждения, полученного по Договору, не позднее 30 (тридцати) дней после получения от Заказчика письменного уведомления об одностороннем расторжении Договора.

**10. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ**

10.1. Приемка результатов выполненных работ осуществляется на основании Акта выполненных работ.

10.2 Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет 6 (шесть) месяцев.

10.3 Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог использоваться вследствие недостатков, за которые отвечает Исполнитель.

**11. ФОРС-МАЖОР**

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, таких как землетрясение, пожар, наводнение, прочие стихийные бедствия, эпидемии, аварии, взрывы, военные действия, изменения законодательства, повлекших за собой невозможность выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие Приложения:

1. Техническое [задание](consultantplus://offline/ref=61C489FFA1D8C6BC766817F2176568CE13117B663336F92073F035CCyB33J) Заказчика (Приложение № 1).

2. [График](consultantplus://offline/ref=61C489FFA1D8C6BC766817F2176568CE1A1570613136F92073F035CCyB33J) выполнения работ (Приложение № 2).

3. [Акт](consultantplus://offline/ref=61C489FFA1D8C6BC766817F2176568CE1A1570613336F92073F035CCyB33J) выполненных работ по договору (Приложение № 3).

**12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:**  **НАО «Красная поляна»**  Юридический адрес:  354000, Краснодарский край, г. Сочи,  ул. Северная, д. 14А  Фактический адрес:  г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок,  наб. Времена года, апарт-отель 42004  Тел/факс (862) 243-91-10  ИНН 2320102816, КПП 2320001001  р/сч 40702810912367031433  в ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк)  БИК 044525060  к/с 30101810500000000060  **Первый заместитель генерального директора НАО «Красная поляна»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.В. Немцов/**  **м.п.** | **ИСПОЛНИТЕЛЬ:** |

Приложение № 1

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

работы по модернизации интернет-сайта НАО «Красная поляна» - [www.gorkygorod.ru](http://www.gorkygorod.ru)

Оглавление

[1. Общие сведения 3](#_Toc453146499)

[1.1. Наименование заказчика 3](#_Toc453146500)

[1.2. Цели модернизации сайта 3](#_Toc453146501)

[1.3. Характеристика объекта автоматизации 3](#_Toc453146502)

[2. Требования к интернет сайту 4](#_Toc453146503)

[2.1. Требования к структуре сайта 4](#_Toc453146504)

[2.2. Требования к составу подсистем сайта 4](#_Toc453146505)

[2.3. Требования к системе управления контентом (CMS) 5](#_Toc453146506)

[2.4. Требования к функциональным возможностям 5](#_Toc453146507)

[2.5. Требования к дизайну 6](#_Toc453146508)

[2.6. Требования к навигации 7](#_Toc453146509)

[2.7. Требования к языковой поддержке 7](#_Toc453146510)

[2.8. Требования к масштабированию 7](#_Toc453146511)

[3. Требования к документации 9](#_Toc453146512)

[4. Требование к составу и содержанию работ 10](#_Toc453146513)

[4.1. Требования к организации работ 10](#_Toc453146514)

[4.2. Порядок работ 10](#_Toc453146515)

[4.3. Ответственность заказчика 12](#_Toc453146516)

[5. Порядок контроля и приемки работ 14](#_Toc453146517)

[6. Приложение 1. Концепция структуры сайта 15](#_Toc453146518)

[7. Приложение 2. Концепция дизайна главной страницы 16](#_Toc453146519)

1. Общие сведения
   1. Наименование заказчика

Заказчик: НАО «Красная поляна»

Адрес местонахождения: 354000, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Северная,14 А

Почтовый адрес: 354000, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Главпочтамт, а/я 521

тел.: +7 (8622) 439-110

E-mail: info@karousel.ru

* 1. Цели модернизации сайта

Основной целью проекта является модернизация существующего сайта НАО «Красная поляна» [www.gorkygorod.ru](http://www.gorkygorod.ru) для удовлетворения следующих критериев:

* Сайт позиционирует курорт, как единый комплекс Красная Поляна;
* Привлекательность дизайна;
* Адаптивный дизайн (корректное отражение на мобильных устройствах);
* Доступность информации (доступ к информации в 4 клика);
* Удобство навигации (интуитивно понятное размещении информации;)
* Мотивация к действию (посетителю в каждом разделе предлагается забронировать, купить или посетить);
* Позиционирование курорта, как лидера в сфере зимнего и летнего отдыха;
* Отражение и информирование о всех видах услуг, сервисов и товаров курорта и арендаторов;
* Отражение комплексного подхода к отдыху;
* Масштабируемость – расширение функционала и разделов сайта, без значительных изменений верстки и кода.
  1. Характеристика объекта автоматизации

«Горки Город» - это всесезонный горный курорт, новый туристический бренд России, названный Urban Awards в 2011 году лучшим мегапроектом в категории «Комплексное освоение территорий». Спортивно-туристический комплекс "Горная Карусель" является составной частью курорта. Строительство «Горки Города» было начато в апреле 2010 года.

«Горки Город» концептуально разделен на два уровня: «Нижний Город» категории Lifestyle и «Верхний Город» категории Premium, расположенные на высотах 540 м. и 960 м. над уровнем моря и соединенные между собой канатной и автомобильной дорогами.

Текущая версия сайта, разработанная в 2014 году, размещена по адресу [www.gorkygorod.ru](http://www.gorkygorod.ru).

1. Требования к интернет сайту
   1. Требования к структуре сайта
2. Базовая структура сайта приведена в разделе «Приложение 1. Концепция структуры сайта».
3. На главной странице должны присутствовать следующие информационные и функциональные блоки:
   1. Панель навигации;
   2. Как добраться;
   3. Личный кабинет;
   4. Магазин;
   5. Поиск и бронирование проживания;
   6. Прогноз погоды;
   7. Статус работы канатных дорог;
   8. Статус работы трасс и маршрутов;
   9. Спецпредложения;
   10. Услуги курорта;
   11. Отели и апартаменты;
   12. Новости и события;
   13. Карты и схемы;
   14. Кафе и рестораны;
   15. Услуги и сервис;
   16. Ссылки на внутренние страницы отелей;
   17. Контакты;
   18. Ссылки на страницы в социальных сетях.
   19. Требования к составу подсистем сайта
4. Сайт должен состоять из следующих подсистем:
   1. подсистема отображения информации;
   2. подсистема управления содержанием;
   3. подсистема хранения данных;
   4. подсистема обмена данными.
5. Подсистема отображения информации должна быть предназначена для «сборки» и отображения разделов, подразделов и страниц создаваемого сайта.
6. Подсистема управления содержанием должна обеспечивать возможность обновления содержимого разделов, подразделов и страниц сайта без использования программирования и специального кодирования.
7. Для управления содержанием должен использоваться отдельный административный веб-интерфейс (бэк-офис), обеспечивающий удаленную работу авторизованных пользователей, от имени которых могут производиться действия.
8. Авторизация пользователей должна основываться на уникальных идентификаторе и пароле пользователя. На сайте должны быть предусмотрены четыре основных типа пользователей:
   1. **Неавторизованный посетитель**. Имеет доступ к информации на сайте;
   2. **Авторизованный посетитель**. Имеет доступ к информации на сайте и доступ к личному кабинету;
   3. **Редактор раздела**. Имеет доступ к информации на сайте и доступ к системе управления контентом, обладает полномочиями для публикации документов в определенном разделе(ах). Права редактора раздела ограничены определёнными разделами сайта;
   4. **Администратор сайта**. Имеет полный доступ к информации на сайте и доступ к системе управления контентом, обладает полномочиями для публикации документов во всех разделах.
9. Подсистема хранения данных должна обеспечивать хранение информации в БД сайта и выборку из БД объектов для формирования содержания сайта. Как правило функцию хранения выполняет CMS.
10. Подсистема обмена данными должна обеспечивать бесперебойное отображение информации из БД сайта на страницы сайта и поступление информации из заполняемых форм в БД сайта.
    1. Требования к системе управления контентом (CMS)

Система управления контентом должна в базовой версии поддерживать следующий функционал:

1. Интернет магазин;
2. Личный кабинет пользователя:
   1. возможность привязки бронирований и покупок товаров и услуг к личному кабинету пользователя;
   2. возможность привязки программы лояльности к личному кабинету пользователя (после разработки программы лояльности отделом маркетинга заказчика)
3. CMS должна обеспечить возможность управления правами доступа к разделам сайта, редактирования информационного содержимого страниц сайта и внесения изменений в его структуру;
4. Модификация содержимого разделов должна осуществляться посредством системы управления контентом без применения специальных навыков программирования;
5. Наполнение информацией должно проводиться с использованием шаблонов страниц сайта;
6. Должна быть предусмотрена возможность модификации шаблонов страниц, размещения на страницах сайта ссылок и прикрепления файлов любого формата, размещения и форматирования текста, графической, табличной и мультимедийной информации, возможность экспорта и обработки данных из файлов MS Word и Exсel, возможность работы с html-кодом;
7. Исполнитель должен произвести сравнительный анализ и обоснование выбора CMS из следующих вариантов:
   1. Bitrix;
   2. Modx;
   3. Drupal.
8. На момент реализации проекта CMS должна быть в основной стадии поддержки производителем.
   1. Требования к функциональным возможностям
9. Модернизированная версия сайта должна поддерживать все функциональные возможности, реализованные в текущей версии;
10. Сайт должен корректно отображаться в мобильных и полных версиях основных используемых браузеров/кросс-браузенрая верстка (все поддерживаемые производителем версии на момент модернизации сайта):
    1. Internet Explorer;
    2. Chrome;
    3. Firefox;
    4. Opera;
    5. Safari;
    6. Android Browser.
11. Сайт должен содержать исчерпывающий набор метаданных для эффективного индексирования поисковыми системами и корректного автоматического выбора кодировки и обладать достаточным инструментарием для их настройки и администрирования;
12. Сайт должен быть интегрирован с системой бронирования на базе TravelLine;
13. Система бронирования должна обеспечивать поиск вариантов проживания с помощью следующих фильтров:
    1. Даты проживания;
    2. Количество комнат;
    3. Количество гостей;
    4. Диапазон цены;
    5. Бренд (отеля);
    6. Рейтинг (звезды) отеля.
14. Система бронирования должна обеспечивать поиск как в конкретном отеле / апартаментах, так и по всему номерному фонду;
15. На сайте должен быть реализован онлайн-магазин, отвечающий следующим требованиям:
    1. На странице заказа должны быть показаны все предстоящие шаги его оформления, текущий шаг должен быть выделен цветом;
    2. Должна быть возможность легкого возврата на любой из предыдущих шагов оформления заказа;
    3. Оформление заказа не должно требовать обязательной регистрации на сайте и в личном кабинете;
    4. В случае осуществления покупки авторизованным пользователем, информация, необходимая для оформления заказа, должна автоматически подставляться из профиля пользователя (при наличии);
    5. Главные кнопки ("Купить", "Оформить заказ", "Следующий шаг" или "Далее") – должны быть выделены. Посетителю должно быть понятно, что это главная кнопка, даже не читая текст страницы;
    6. Главная кнопка может быть только одна на странице;
    7. На странице не должно быть никаких отвлечений от процесса оформления заказа;
    8. По максимуму должны использоваться специальные типы полей, подлежащих заполнению, например, <input type="email">;
    9. Обязательные поля должны помечаться "\*";
    10. По возможности, в случае выбора из предлагаемого списка должно быть заполнено поле по умолчанию;
    11. Должна поддерживаться оплата с помощью банковских карт Visa и MasterCard и прочие электронные виды оплат;
16. Страницы сайта с описанием отелей и ресторанов должны иметь систему внутреннего рейтинга и ссылки на рейтинг Trip Advisor;
17. Функционал сайта должен быть корректно и полностью доступен на всех видах устройств (ПК, планшеты, мобильные устройства и т.п., независимо от разрешения экрана).
    1. Требования к дизайну
18. Дизайн сайта должен быть разработан в соответствии с утвержденной концепцией дизайна стартовой страницы (Приложение 2. Концепция дизайна главной страницы);
19. Дизайн должен быть единым для всех страниц сайта и обеспечивать целостность восприятия;
20. Дизайн должен быть разработан для летней и зимней версии сайтов;
21. Дизайн летней и зимней версии сайтов должен различаться только набором используемых цветовых схем и подложек;
22. Разработка дизайна для летней и зимней версии сайтов должна включать:
    1. Формализацию цветовых и графических схем;
    2. Формализацию используемых шрифтов;
    3. Формализацию правил использования типов меню (ссылка, выпадающее меню);
    4. Формализацию расположения разделов меню на страницах;
23. Навигационные элементы должны обеспечивать однозначное понимание пользователем их смысла;
24. Графические элементы навигации должны быть снабжены альтернативной подписью.
25. Дизайн сайта должен быть корректно и полностью доступен на всех видах устройств (ПК, планшеты, мобильные устройства и т.п., независимо от разрешения экрана);
26. Дизайн должен быть адаптивным.
    1. Требования к навигации

Модель навигации должна обеспечивать следующие возможности:

1. Идентификацию раздела сайта, в котором находится пользователь;
2. Переход на главную страницу с любой страницы сайта;
3. Переход на любую страницу вверх по иерархии структуры сайта;
4. Навигация должна обеспечивать возможность для пользователя перейти с главной страницы в любой раздел сайта не более, чем за четыре перехода;
5. Адреса страниц должны соответствовать иерархии структуры сайта;
6. Должно быть разработано правило именования страниц сайта;
7. Навигация летней и зимней версии сайтов должна быть идентичной;
8. Обладать системой поиска информации, как посредством контекстного поиска, так и посредством древовидной структуры меню;
9. Обладать системой контекстных подсказок на страницах, где у пользователей потенциально могут возникнуть затруднения; Навигация сайта должна быть корректно и полностью доступна на всех видах устройств (ПК, планшеты, мобильные устройства и т.п., независимо от разрешения экрана) без масштабирования.
   1. Требования к языковой поддержке
10. Сайт должен быть реализован на русском и английском языке;
11. На любой странице сайта пользователь должен иметь возможность выбрать язык отображения информации;
12. Смена языка отображения информации должна осуществляться для всего контента сайта, включая текстовую и графическую информацию.
    1. Требования к масштабированию
13. Реализация сайта должна предусматривать внедрение всех требований настоящего раздела без изменения архитектуры и платформы сайта;
14. Добавление новых функциональных возможностей не должно приводить к ухудшениям в ранее разработанных и эксплуатируемых частях сайта;
15. Взаимодействие с внешними информационными и другими системами, если такое потребуется, должно строиться на использовании общепринятых открытых стандартов передачи и структурирования информации;
16. Сайт должен поддерживать разработку и встраивание дополнительных функциональных модулей, отсутствующих в базовой версии в т.ч.
    1. модуля интеграции с системами Skidata, Fidelio и проч.;
    2. интеграцию с системой авторизации на основе одноразовых паролей;
    3. отображение виртуальных туров.
17. Должна быть предусмотрена реализация следующего функционала второго этапа модернизации сайта:
    1. интеграция услуг с Сочи Парком:
       1. возможность продажи через сайт gorkygorod.ru услуг, предлагаемых на сайте sochipark.ru, в том числе: абонементы на посещение, проживание, туры;
       2. для пользователя продажа должна непосредственно на сайте gorkygorod.ru, без перехода на внешние сайты.
    2. расширение ассортимента услуг, продаваемых на сайте gorkygorod.ru, в том числе:
       1. продажа пакетных туров;
       2. аренда снаряжения;
       3. продажа билетов на экскурсии.
    3. запись к инструкторам – возможность выбрать в календаре конкретного инструктора;
    4. управление бронированием номера;
    5. онлайн-гид по организации отдыха;
    6. программа лояльности;
    7. обратная связь;
    8. интеграция с сервисом расписания движения транспорта;
    9. подписка на новости;
    10. рассылка маркетинговых материалов по подписке.
18. Должна быть предусмотрена возможность расширения языковой поддержки;
19. Требования к документации

В рамках проекта должны быть разработаны следующие документы:

1. Частное техническое задание (ЧТЗ) на реализацию первого этапа – уточненное техническое задание на работы в рамках первого этапа. ЧТЗ не должно противоречить требованиям настоящего технического задания.
2. Регламент использования дизайна сайта – правила использования разработанных элементов дизайна для создания новых шаблонов страниц сайта.
3. План проекта с отражением основных этапов и используемых для них ресурсов.
4. Требование к составу и содержанию работ
   1. Требования к организации работ
5. Для реализации проекта должна быть сформирована рабочая группа, состоящая из специалистов подрядчика и специалистов заказчика;
6. В состав рабочей группы со стороны исполнителя должны быть включены как минимум следующие специалисты:
   1. веб-дизайнер;
   2. веб-программист;
   3. менеджер проекта.
7. В состав рабочей группы со стороны заказчика должны быть включены следующие специалисты:
   1. веб-разработчик;
   2. куратор проекта;
   3. контент-менеджер.
8. При необходимости и по требованию заказчика состав проектной группы может быть расширен;
9. Замена специалистов рабочей группы исполнителя может осуществляться только по согласованию с куратором проекта со стороны заказчика;
10. В случае задержки сроков проекта или неудовлетворительного качества работ, куратор проекта может потребовать замены любого специалиста проектной команды исполнителя, а исполнитель обязан предоставить альтернативного специалиста с соответствующей квалификацией;
11. Исполнитель обязан еженедельно в письменном виде предоставлять отчет о текущем состоянии проекта. В отчете указывать текущий статус выполнения задач, риски, влияющие на срок и качество работ;
12. Исполнитель должен вести разработку на общедоступном ресурсе, для обеспечения совместной работы и контроля выполняемых работ для всех участников проекта.
    1. Порядок работ
13. Работы по модернизации сайта должны проводиться в два этапа.
14. В рамках настоящего проекта должны быть реализованы работы этапа 1.
15. В рамках реализации первого этапа должно быть учтено перспективное внедрение функционала второго этапа.
16. Работы должны проводиться на хостинговой площадке заказчика;
17. Состав работ в рамках проекта (Этап 1), сроки и исполнители приведены в таблице «Таблица 1».

Таблица 1. Работы первого этапа модернизации

| Задача | Исполнитель | Начало | Оконча-ние | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточнение технического задания | Подрядчик | 02.07 | 06.07 | Частное техническое задание на первый этап модернизации |
| Обоснование выбора системы управления контентом (CMS) | Подрядчик | 02.07 | 06.07 | Утвержденная платформа CMS |
| Разработка дизайна | Подрядчик | 02.07 | 10.07 | Заказчиком утвержден разработанный дизайн. Разработан документ «Регламент использования дизайна сайта» |
| Разработка принципов навигации | Подрядчик | 02.07 | 06.07 |  |
| Разработка архитектуры сайта | Подрядчик | 02.07 | 08.07 |  |
| Разработка шаблона главной страницы сайта | Подрядчик | 08.07 | 12.07 | Главная страница сайта готова для заполнения контентом |
| Наполнение контентом главной страницы сайта | Заказчик | 12.07 | 13.07 | Главная страница наполнена информационным контентом |
| Разработка остальных шаблонов страниц сайта | Подрядчик | 12.07 | 25.07 | Разработаны шаблоны всех страниц сайта |
| Наполнение контентом основных страниц сайта | Заказчик | 12.07 | 20.07 |  |
| Публикация нового сайта на временном адресе | Заказчик | 22.07 | 22.07 | Новый сайт доступен для тестирования |
| Перенос ссылок с текущего сайта на новый | Заказчик | 20.07 | 22.07 |  |
| Формирование тестовой группы, тестирование сайта | Заказчик | 22.07 | 25.07 | Сформирован список замечаний к тестовой версии |
| Устранение замечаний по результатам тестирования | Подрядчик | 25.07 | 28.07 | Устранены замечания по результатам тестирования |
| Проведение приемочных испытаний | Заказчик | 28.07 | 28.07 | Акт проведения приемочных испытаний |
| Устранение замечаний по результатам приемочных испытаний | Подрядчик | 29.07 | 30.07 | Устранены замечания, зафиксированные в акте приемочных испытаний |
| Замена текущего сайта новым | Заказчик | 30.07 | 30.07 | Новый сайт функционирует по адресу gorkygorod.ru, часть материалов ссылается старую версию сайта |
| Наполнение контентом оставшихся страниц сайта | Заказчик | 01.08 | 15.08 | Все страницы сайта функционируют на новой платформе. Старая версия сайта недоступна для внешних пользователей. |
| Разработка модуля интеграции со Skidata для продажи ски-пассов | Заказчик | 02.07 | 22.07 | Разработан модуль интеграции с системой Skidata, позволяющий приобретать ски-пассы на сайте.[[1]](#footnote-1) |
| Внутренняя оптимизация | Заказчик | 01.08 | 12.08 |  |
| Внешняя оптимизация | Заказчик | 01.08 | 12.08 |  |

1. Функционал, планируемый к реализации в составе второго этапа (не входит в рамки настоящего проекта) приведен в таблице «Таблица 2».

Таблица 2. Работы второго этапа модернизации

| Задача | Результат |
| --- | --- |
| Реализация функционала продажи пакетных туров | Возможность заказать и оплатить онлайн типовые пакеты, состоящий из проживания и ряда дополнительных услуг. |
| Реализация функционала бронирования снаряжения | Предоставление возможности забронировать и оплатить горнолыжное снаряжение, велосипеды. |
| Реализация функционала записи к инструкторам | Возможность записи (и оплаты) к инструкторам по горным лыжам / сноуборду на конкретное время. Возможность выбора инструктора (дополнительно можно оценивать качество работы инструкторов на основании количества записей к конкретным инструкторам). |
| Реализация функционала продажи экскурсий | Возможность записи на экскурсии по расписанию. |
| Интеграция продажи услуг с Сочи Парком | Встраивание в сайт Горки Город продажи услуг Сочи Парка: абонементы, проживание. Встраивание в сайт Сочи Парка продажи услуг Горки Города: ски-пассы, проживание, аренда оборудования, экскурсии, пакетные туры. |
| Реализация функционала управления бронированием номера | Предоставление возможности клиентам управления датами бронирования номеров, изменением типов номеров (количество комнат / гостей), мгновенной оплаты изменений. |
| Реализация онлайн-гида по организации отдыха | Последовательное проведение гостя через все этапы организации отдыха: бронирование номера – предложение заказать трансфер – предложение арендовать снаряжение – предложение записаться на экскурсию |
| Интеграция программы лояльности с личным кабинетом | Возможность накопления бонусных баллов при онлайн бронировании услуг. Обмен бонусных баллов на услуги. Заключение соглашений об участии в крупных программах лояльности (Аэрофлот Бонус, Miles-and-More, Малина). |
| Реализация обратной связи | Возможность оценить каждую заказанную через сайт услугу, оставить комментарий. |

* 1. Ответственность заказчика

Заказчик принимает на себя ответственность за следующие виды работ:


1. Предоставление информационной составляющей (контента) сайта;
2. Оценка соответствия проектных решений требованиям технического задания и формирование замечаний;
3. Согласование проектных решений;
4. Заказчик обязуется предоставлять замечания к проектным решениям в течение не более трех рабочих дней;
5. Выполнение работ в рамках своей зоны ответственности согласно разделу «4.2 Порядок работ».
6. Порядок контроля и приемки работ
7. Приемка работ будет осуществляться отдельно по каждому этапу;
8. Приемка работ будет происходить путем оценки соответствия требованиям разделов настоящего Технического задания.
9. Для приемки работ должна быть сформирована приемочная комиссия из представителей заказчика.
10. Соответствие требованиям к навигации и дизайну будет оцениваться путем опроса тестовой группы пользователей, состоящих из сотрудников заказчика.
11. Соответствие измеряемых требований будет проверяться приемочной комиссией.
12. По окончании приемочных испытаний будет оформлен акт с указанием несоответствий требованиям технического задания.
13. Исполнитель обязан произвести устранение замечаний, выявленных в ходе приемочных испытаний, в 2-дневный срок.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1- Концепция структуры сайта;

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 - Концепция дизайна главной страницы.

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:**  НАО «Красная поляна»  Юридический адрес:  354000, Краснодарский край, г. Сочи,  ул. Северная, д. 14А  Фактический адрес:  г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок,  наб. Времена года, апарт-отель 42004  Тел/факс (862) 243-91-10  ИНН 2320102816, КПП 2320001001  р/сч 40702810912367031433  в ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк)  БИК 044525060  к/с 30101810500000000060  **Первый заместитель генерального директора НАО «Красная поляна»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.В. Немцов/**  **м.п.** | **ИСПОЛНИТЕЛЬ:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  м.п. |

Приложение 2. Концепция дизайна главной страницы



Приложение № 2

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г.

**ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

**Таблица 1. Работы первого этапа модернизации**

| Задача | Исполнитель | Начало | Оконча-ние | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточнение технического задания | Подрядчик | 02.07 | 06.07 | Частное техническое задание на первый этап модернизации |
| Обоснование выбора системы управления контентом (CMS) | Подрядчик | 02.07 | 06.07 | Утвержденная платформа CMS |
| Разработка дизайна | Подрядчик | 02.07 | 10.07 | Заказчиком утвержден разработанный дизайн. Разработан документ «Регламент использования дизайна сайта» |
| Разработка принципов навигации | Подрядчик | 02.07 | 06.07 |  |
| Разработка архитектуры сайта | Подрядчик | 02.07 | 08.07 |  |
| Разработка шаблона главной страницы сайта | Подрядчик | 08.07 | 12.07 | Главная страница сайта готова для заполнения контентом |
| Наполнение контентом главной страницы сайта | Заказчик | 12.07 | 13.07 | Главная страница наполнена информационным контентом |
| Разработка остальных шаблонов страниц сайта | Подрядчик | 12.07 | 25.07 | Разработаны шаблоны всех страниц сайта |
| Наполнение контентом основных страниц сайта | Заказчик | 12.07 | 20.07 |  |
| Публикация нового сайта на временном адресе | Заказчик | 22.07 | 22.07 | Новый сайт доступен для тестирования |
| Перенос ссылок с текущего сайта на новый | Заказчик | 20.07 | 22.07 |  |
| Формирование тестовой группы, тестирование сайта | Заказчик | 22.07 | 25.07 | Сформирован список замечаний к тестовой версии |
| Устранение замечаний по результатам тестирования | Подрядчик | 25.07 | 28.07 | Устранены замечания по результатам тестирования |
| Проведение приемочных испытаний | Заказчик | 28.07 | 28.07 | Акт проведения приемочных испытаний |
| Устранение замечаний по результатам приемочных испытаний | Подрядчик | 29.07 | 30.07 | Устранены замечания, зафиксированные в акте приемочных испытаний |
| Замена текущего сайта новым | Заказчик | 30.07 | 30.07 | Новый сайт функционирует по адресу gorkygorod.ru, часть материалов ссылается старую версию сайта |
| Наполнение контентом оставшихся страниц сайта | Заказчик | 01.08 | 15.08 | Все страницы сайта функционируют на новой платформе. Старая версия сайта недоступна для внешних пользователей. |
| Разработка модуля интеграции со Skidata для продажи ски-пассов | Заказчик | 02.07 | 22.07 | Разработан модуль интеграции с системой Skidata, позволяющий приобретать ски-пассы на сайте.[[2]](#footnote-2) |
| Внутренняя оптимизация | Заказчик | 01.08 | 12.08 |  |
| Внешняя оптимизация | Заказчик | 01.08 | 12.08 |  |

**Подписи сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:**  НАО «Красная поляна»  Юридический адрес:  354000, Краснодарский край, г. Сочи,  ул. Северная, д. 14А  Фактический адрес:  г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок,  наб. Времена года, апарт-отель 42004  Тел/факс (862) 243-91-10  ИНН 2320102816, КПП 2320001001  р/сч 40702810912367031433  в ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк)  БИК 044525060  к/с 30101810500000000060  **Первый заместитель генерального директора НАО «Красная поляна»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.В. Немцов/**  **м.п.** | **ИСПОЛНИТЕЛЬ:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  м.п. |

Приложение № 3

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г.

**ФОРМА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **АКТ**  сдачи-приемки выполненных работ  **№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.**  НАО «Красная поляна», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем « Исполнитель», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт (далее - Акт) к договору на выполнение работ по модернизации сайта от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_- № \_\_\_\_\_\_\_\_ (далее договор) о нижеследующем:   1. Исполнитель выполнил, а Заказчик принял в соответствии с условиями Договора следующие работы по модернизации сайта:  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п.п. | Наименование работ | Цена,  руб. | Кол - во | Ед. изм. | Сумма, руб. (с НДС 18 %/без НДС) | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | Итого: | | | |  |   Сумма прописью:  В том числе НДС (18%)/без НДС.   1. Работы по модернизации сайта выполнены в полном объеме, в установленные сроки с надлежащим качеством. Стороны претензий друг к другу не имеют. 2. Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.   Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Заказчик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(должность) (должность)*  Подпись: Подпись:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:**  **НАО «Красная поляна»**  Юридический адрес:  354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Северная, д. 14А  Фактический адрес:  г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, наб. Времена года, апарт-отель 42004  Тел/факс (862) 243-91-10  ИНН 2320102816, КПП 2320001001  р/сч 40702810912367031433  в ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк)  БИК 044525060 к/с 30101810500000000060  **Первый заместитель генерального директора НАО «Красная поляна»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.В. Немцов/**  **м.п.** | **ИСПОЛНИТЕЛЬ:** |

1. Внедрение функционала продажи ски-пассов через сайт будет возможно после поставки терминалов Skidata [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)