Приложение № 2

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **График производства работ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ремонтные работы по обустройству зоны рецепшн в осях 9-16/А-Ж на отм. +0.000 на объекте: «Спортивно-туристический комплекс «Горная карусель», в части касающейся Апарт-отеля №8 (отм.+540м), расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Горная карусель, д.4** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Срок выполнения, дней** | **Июль** | | | | **Август** | | | | **Сентябрь** | | | | **Октябрь** | | | |
| **1 нед.** | **2 нед.** | **3 нед.** | **4 нед.** | **1 нед.** | **2 нед.** | **3 нед.** | **4 нед.** | **1 нед.** | **2 нед.** | **3 нед.** | **4 нед.** | **1 нед.** | **2 нед.** | **3 нед.** | **4 нед.** |
| **1** | **Подготовка технической документации** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расчет несущих конструкций входной группы (козырька) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Ремонтные работы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Устройство перегородок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Монтаж и наладка инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Вентиляция и кондиционирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 | Слаботочные системы и системы безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Устройство полов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Отделка стен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Устройство потолков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Заполнение дверных проемов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Монтаж стеклянных перегородок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Декорирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Строительство входной группы (козырек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.1 | Несущие конструкции (фундамент, каркас) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.2 | Кровля и водостоки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.3 | Отделочные работы по фасаду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\* Конкретный график работ определится по результату закупки**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** |
| НАО «Красная поляна» |  |
|  |  |
| Первый заместитель генерального директора  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А.В. Немцов/  м.п. | Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. |