|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО:**  <Подрядчик>  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. |  | **УТВЕРЖДАЮ:**  Первый заместитель  генерального директора  НАО «Красная поляна»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Немцов  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. |

**Техническое задание**

**на оказание услуг**

**1.Предмет:**

Оказание услуг по разработке грунта на территории курорта «Горки Город» с последующим вывозом за ее пределы

**2. Место оказания услуг:**

354392, РФ, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, северный склон хребта Аибга, Курорт «Горки Город», отм. +540 м.

**3. Наименование объекта:**

«Спортивно-туристический комплекс «Горная карусель»

**4. Общие требования.**

**4.1. Требования к технологии оказания услуг:**

Услуги по разработке грунта выполняются механизированным способом с погрузкой на автомобили-самосвалы в объеме 11 700 м3 в твердом теле (при естественной влажности и плотности). Указанный объем является проектным и может быть изменен как в большую так и в меньшую сторону. Фактический объем оказанных услуг определяется на основании геодезической съемки, выполняемой Заказчиком в присутствии Исполнителя, визируется ответственными лицами Заказчика и Исполнителя и оформляется приложением к акту приемки выполненных работ (оказанных услуг).

Исполнитель обязуется принять от Заказчика грунт в полном объеме и оказать Заказчику услуги по вывозу грунта с территории Заказчика.

С момента погрузки грунта на транспортное средство Исполнителя, Исполнитель принимает на себя все риски связанные с транспортировкой грунта и самостоятельно определяет дальнейшее целевое использование, в том числе место складирования вывезенного грунта.

При производстве Работ Исполнитель обязуется:

соблюдать все необходимые меры противопожарной, радиационной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей природной среды и безопасности дорожного движения в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами в течение всего Срока действия Договора;

создать безопасные условия труда, безопасности работников;

привлекать квалифицированный, опытный персонал, обученный по вопросам охраны труда;

использовать технически исправные средства механизации.

**4.2. Срок оказания услуг:** 20 (Двадцать) календарных дней с даты подписания Договора.

**4.3. Организация и проведение контроля качества и объемов оказания услуг:**

Заказчик, направляет письменное уведомление в адрес Исполнителя, в котором назначает своего Уполномоченного представителя, который от имени Заказчика осуществляет контроль за оказанием услуг. Уполномоченные представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем Работам в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.

**4.4. Регламент приемки оказанных услуг:**

Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с даты завершения Работ в полном объеме передать Заказчику результаты Работ и отчетную документацию.

Заказчик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней принять результаты оказанных услуг путем совместного осмотра с Исполнителем и подписания отчетных документов.

Заказчик обязан после предоставления Исполнителем документов, проверить результаты оказанных услуг и представленных Исполнителем документов, и при отсутствии мотивированных возражений, подписать их и передать Исполнителю его экземпляры документов.

В случае получения Исполнителем отказа от приемки оказанных услуг, последний обязан в сроки, согласованные с Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить Заказчику документы.

Заказчик, обнаруживший в Работах после их приемки отступления от условий Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Исполнителем, обязан известить об этом Исполнителя в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня их обнаружения. При получении от Заказчика уведомления о выявленных недостатках и нарушениях, Исполнитель обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты его получения, направить своего представителя для составления с Заказчиком Акта о выявленных недостатках/нарушениях.

Недостатки оказанных услуг устраняются Исполнителем в разумный срок, но не свыше 10 (десяти) рабочих дней со дня предъявления Заказчиком соответствующего письменного требования (при условии соблюдения Срока оказания услуг), если последний письменно не согласовал Исполнителю иной срок для устранения недостатков. Отказ Исполнителя от устранения выявленных недостатков/нарушений или нарушение последним сроков их устранения не лишает Заказчика права устранить их за свой счет и потребовать от Исполнителя возмещения убытков.

Заказчик, принявший Работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки Работы, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки). Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с обнаружением недостатков Работ, которые не могли быть установлены при обычном способе их приемки или стали явными/возникли после приемки Работ.

**Приложения:**

Приложение 1 – Схема. Проектная поверхность «Поле Чудес»

**Техническое задание разработал:**

Начальник производственно-технического отдела В.В. Паркин

**Согласовано:**

Заместитель руководителя дирекции

по эксплуатации и реконструкции С.С. Глебов

Заместитель руководителя дирекции

по эксплуатации и реконструкции К.Ю. Яковлев